AI per il Project Management

Orange sw di data mining utilizza algoritmi di machine learning

https://orangedatamining.com/

s

Orange è un software open source dedicato all'analisi dei dati e al data mining, che permette di visualizzare, esplorare e modellare dati in modo interattivo. Grazie alla sua interfaccia grafica intuitiva, consente anche a chi non ha competenze avanzate di machine learning di costruire facilmente flussi di lavoro e applicare algoritmi per l'analisi predittiva e la classificazione.

In un progetto è la parte di planning che è critico

Cosa significa pianificare un progetto?

Cos’è oggi la pianificazione di un progetto

È time bounded

Con un budget

Stakeholder

Kpi

Attività

Rischi

Risultati

L’unicità del progetto è il massimo della progettualità

Linea dell’unicità

Nave, diga, marte

Il risultato tanto più è unico tanto più sono a destra nella linea dell’unicità.

Il processo lo conosciamo mentre il progetto ha una serie di incognite e rischi.

Il progetto non è ripetitivo, e quindi le economie di apprendimento è ripida.

La curva di apprendimento più si abbassa mi permette di metterci meno tempo. Più ripeto più apprendo.

C’è anche un apprendimento anche di strumenti e modelli di lavoro che va a ridursi.

Anche lo strumento diventa parte dell’apprendimento.

Il mix di risorse messe insieme in modo unico richiede uns complessità.

Il punto importante è riconoscere l’unicità della linea, la linea è unica all’inizio c’è un quasi processo che contiene qualche elemento di unicità, man mano che si prosegue nella linea dell’unicità più ci si sposta da processo a project.

UNICITà

___________|____________|______________|_______________|

Dove ci posizioniamo sulla linea ?

Più mi posiziono verso destra e più ho bisogno di strumenti nuovi.

Più sono nel processo più sono nelle tecniche LEAN più sono a destra e introduco cose nuove.

Il progetto è temporaneo e unico.

C’è chi us il progetto per la propria attività normale (fincantieri) oppure per introdurre il cambiamento.

Il project manager ha una parte creativa.

In fase di pianificazione si utilizza la tecnica Problem Solving Cycles

Una serie di iterazioni che mi fanno valutare varie strade

Una decisione presa a time zero vincola moltissimo il time +1

L’intelligenza artificiale si può applicare alla curva dell’incertezza. Posso intervenire nei punti del progetto in cui il cambiamento fa meno male.

La regressione ML è diversa da quella statistica, non ho capito bene perché